Plantilla de Alcance de Proyecto

| Proyecto | Cliente del Proyecto | Fecha |
| --- | --- | --- |
| [Simutech] | [Empresas TI] | [26/08/2025 |

Justificación de Proyecto

Las empresas TI que brindan servicios de desarrollo y mantención de sistemas como outsourcing contratan muchos estudiantes en práctica para armar equipos de proyecto para cubrir la demanda de la industria. En este contexto es que se necesita llevar un proceso de contratación de muchos informáticos por la alta rotación laboral de estos ante la demanda de los servicios. Este proceso de contratación para la empresa se ha hecho ineficiente y complejo donde además se recibe una gran cantidad de estudiantes practicantes, por lo que se crea esta plataforma donde las empresas podrán subir sus ofertas laborales de práctica y los practicantes podrán postularse a estas mismas.

| Objetivos Generales | Objetivos Específicos |
| --- | --- |
| Objetivo Estratégico | Diseñar plataforma web responsive. |
|  | Entorno interactivo, accesible y eficiente para la integración de las empresas y practicantes. |
|  | Las empresas podrán publicar, citar y capacitar a los postulantes. |
| Objetivo general del Desarrollo | Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma web que sea responsive y que brinde acceso a la creación de ofertas laborales por las empresas, el practicante podrá mandar su CV a esas postulaciones para poder ser citado, entrevistado y capacitado para poder quedar en la oferta laboral. |
|  | Garantizar facilidades de uso, seguridad y escalabilidad. |
| Objetivos específicos | Desarrollar el backend y frontend de la plataforma web, garantizando conectividad y seguridad. |
|  | Implementar la web responsive. |
|  | Cada usuario tendrá su propia vista, las empresas que podrán generar ofertas y los practicantes que podrán buscar ofertas. |

ENTREGABLES DEL PROYECTO

| Línea Base del Alcance |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Entregables Principales | Tareas Dependientes | Entregables | Criterio de aceptación |
| S1-S4. Documentación Propuesta, Diseño y Plan | Análisis y definición del Caso de Proyecto | Acta resumen Diseños UML, Front-end y Backend Planificación: Definición épicas e HU Product backlog Roadmap Github Onedrive Tablero ágil Presentación propuesta de proyecto | Documento de requerimientos aprobado por el cliente. Propuesta técnica validada y firmada. Plan del proyecto (cronograma y riesgos) completado. Diseño de arquitectura revisado y aprobado. |
|  | Armado definición elementos del sistema y sus entregables de la propuesta |  |  |
|  | Diseños detallados |  |  |
|  | Preparación de la propuesta a implementar |  |  |
| S5-S8 Desarrollo Web, backend y frontend | Tarea 1 Desarrollo Pagina Web | Página Web Backend Frontend | Backend funcional con conexión a base de datos. Frontend web completo y navegable. Módulos de creación de ofertas, postulaciones, capacitaciones y notas, completas. |
|  | Tarea 2 Desarrollo Backend y frontend |  |  |
|  | Tarea 3 Creación de vista para las empresas y practicantes |  |  |
|  | Tarea 4 Creación de ofertas de práctica para las empresas y postulación a ofertas para los practicantes. |  |  |
| S9-S12 Desarrollo web responsive | Tarea 5 Desarrollo del frontend responsive | Plataforma web responsive | Interfaz diseñada según mockups aprobados. Funcionalidades principales operativas (login, conexión a backend). Módulos de creación de ofertas, postulaciones, capacitaciones y notas, completas. |
|  | Tarea 7 Creación de vista responsive para las empresas y practicantes |  |  |
| S13-S14 BD y nube | Tarea 8 Implementación de la nube | Implementación de la nube donde se alojan las aplicaciones y la BD donde se guardará la información. | plataforma web responsive guardada en la nube y la BD recibiendo información del sistema. |
|  | Tarea 9 Implementación de la BD |  |  |
| S15-16 Pruebas S17-18 Presentación | Pruebas de Compatibilidad, funcionales y rendimiento | Presentación final del producto funcional | Entrega en entorno sin errores graves. Acta de aceptación firmada por el cliente. |
|  | Cierre del proyecto |  |  |
|  | Entrega del proyecto |  |  |

ALCANCES Y LIMITACIONES

| Alcances de proyecto - Exclusiones, Supuestos y Limitaciones de Proyecto |  |
| --- | --- |
| Exclusiones | 1- No se contempla la integración con sistemas externos. No incluye desarrollo de módulos adicionales fuera del alcance definido (p. ej., e-learning avanzado, IA). |
| Supuestos | 1- El equipo del proyecto contará con las herramientas y entornos de desarrollo necesarios. 2- No habrá cambios significativos en la infraestructura tecnológica durante el desarrollo. |
| Limitaciones | 1- Tiempo total limitado a 18 semanas. 2- No pasar fuera del límite salarial. |

| Alcances de Producto o implementación técnica |  |
| --- | --- |
| Lo que hace o cubre la implementación a nivel Técnico | 1- El sistema operará tanto en plataforma web como móvil. 2- Las empresas podrán generar postulaciones de prácticas. 3- Se contará con un sistema de evaluación del practicante por medio del capacitador. 4-El postulante será notificado por correo para citación a entrevista por parte de la empresa y ser derivado a un capacitador.. |
| Lo que no hace o no cubre la implementación | 1- No se desarrollarán simulaciones con IA. 2- No incluye soporte 24/7 3- El sistema no contará con videollamadas internas, solo links dados por el capacitador, por ejemplo: zoom. 4- El sistema no contará con compatibilidad con archivos que no sean pdf. 5- El sistema no acepta archivos con peso mayor a 1MB 6- El sistema no genera contratos de práctica, solo valida las postulaciones |
| Otras limitaciones | 1- Dependencia de conectividad a internet para el uso de la plataforma. 2- Plazo máximo de 18 semanas. 3-Soporte del lenguaje sólo al español inicialmente. 4- El sistema no operará en la nube durante esta etapa, solamente lo hará de manera local. 5- El sistema por ahora solo será desarrollado con tecnologías dominadas por nosotros. |

| Hitos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del Hito | Descripción del Hito | Fecha de Entrega del Hito |
| Inicio del proyecto | Aprobación del proyecto, definición del alcance y planificación | Semana 1-2 |
| Diseño del Sistema | Finalización de mockups, diagramas y arquitectura | Semana 3-4 |
| Desarrollo Web | Entrega de la plataforma web funcional | Semana 5-8 |
| Desarrollo Web responsive | Entrega de la plataforma web responsive | Semana 9-12 |
| Pruebas e Integración | Validación de funcionamiento, pruebas de carga y correcciones. | Semana 13-16 |
| Entrega Final del Proyecto | Entrega del proyecto. | Semana 17-18 |

| Principales Riesgos identificados |  |
| --- | --- |
| Riesgos de Gestión | A- Falta de una planificación adecuada. B- Cambios de alcance no controlados. C- D- |
| Riesgos organizacionales | A- Baja adopción del sistema. B- Retrasos en validaciones y aprobaciones. C- Malentendidos en requerimientos. D- |
| Riesgos Técnicos | A- Errores en la integración entre la web responsive B- Problemas de compatibilidad en la web responsive C- Caídas del servidor o baja escalabilidad D- |
| Riesgos Externos | A- Cambios en regulaciones legales o políticas. B- Riesgo económico por fluctuación de costos en proveedores externos. C- D- |

Obs :  Los principales tipos de estudio de factibilidad incluyen la operativa, técnica, económica, comercial, política y legal, así como la de tiempo. Cada tipo de estudio evalúa aspectos específicos del proyecto para determinar su viabilidad en áreas clave como recursos, tecnología, finanzas, mercado y cumplimiento legal.

| Análisis de Factibilidad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Factibilidad Operacional | Análisis: El sistema web responsive es fácil de operar, ya que, se utilizarán tecnologías estándar y un diseño adaptado para el usuario. | PTS |
| Valoración | 1 = Muy baja ¦2=Baja ¦ 3=Media ¦ 4 = Alta ¦5 = Muy alta | 5 |
| Factibilidad Técnica | Análisis: Las herramientas y frameworks necesarios están disponibles, aparte nuestro equipo cuenta con conocimientos para el desarrollo. | PTS |
| Valoración | 1 = Muy baja ¦2=Baja ¦ 3=Media ¦ 4 = Alta ¦5 = Muy alta | 4 |
| Factibilidad del Tiempo | Análisis: El cronograma previsto es de 18 semanas. El mayor riesgo son las aprobaciones y revisiones, por lo que se pueden extender los plazos. | PTS |
| Valoración | 1 = Muy baja ¦2=Baja ¦ 3=Media ¦ 4 = Alta ¦5 = Muy alta | 3 |
| Factibilidad Costos o económica | Análisis: Se estima un rango entre CLP $1.485.000 dependiendo del alcance final. | PTS |
| Valoración | 1 = Muy baja ¦2=Baja ¦ 3=Media ¦ 4 = Alta ¦5 = Muy alta | 4 |
| Factibilidad Legal | Análisis: No hay restricciones legales importantes, siempre que se cumplan las normativas de protección de datos (Ley 19.628 en Chile). | PTS |
| Valoración | 1 = Muy baja ¦2=Baja ¦ 3=Media ¦ 4 = Alta ¦5 = Muy alta | 5 |
|  | TOTAL | 4,2 |

Ejemplo simple de cálculo

Caso: Lanzamiento de una nueva aplicación móvil de educación.

| Factor | Puntuación (1-5) | Justificación breve |
| --- | --- | --- |
| Demanda del mercado | 4 | Hay alto interés en apps educativas |
| Competencia | 3 | Existen competidores, pero con espacio |
| Entorno regulatorio | 5 | Regulación favorable y sin barreras |
| Proyecciones financieras | 4 | Rentabilidad prevista en 12 meses |
| Capacidad técnica | 5 | Equipo tiene experiencia comprobada |

Suma total: 4 + 3 + 5 + 4 + 5 = 21
Índice de viabilidad promedio: 21 / 5 = 4,2 (sobre 5)