Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hemos completado casi todos los objetivos, entre los más relevantes son: Creación de oferta práctica(empresa) donde rellena un formulario y la pública, Postulación a las ofertas de practica(practicante) donde revisa las ofertas mediante un buscador o simplemente buscando manualmente bajando entre ellas, Gestión postulación(empresa y practicante) donde la empresa puede aceptar o rechazar al postulante mediante su revisión de cv, si la empresa acepta a un practicante, a este se le cambia el estado. |
| --- | --- |
| Objetivos | Mismos objetivos. |
| Metodología | Misma metodología que siempre. |
| Evidencias de avance | Las evidencias que dan cuenta del avance de este proyecto son las mencionadas anteriormente: Publicación de práctica, Postulación y estado de estas. Evidencias: pub_pract: https://drive.google.com/drive/folders/1ocWXoNuwa7HDGIfdGU3ev9VDVqaBAZu5?usp=drive_link Evidencias: Busc:pract: https://drive.google.com/drive/folders/1bqQCGPewl9WHMAsJGuD4sW7yk8gwWOON?usp=drive_link Evidencias: estado: https://drive.google.com/file/d/1_bKmcVovXsOoLr3qt7yF1H-lW88MvVNh/view?usp=drive_link desde min: 3:24-5:00 |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo y validación del módulo de Login | Implementar pantalla de inicio de sesión y validación. | base de datos de usuarios, credenciales de prueba. | Semana 5 | Matias Marchant. | Ninguna. | Completado | Ninguno. |
| Desarrollo Registro | Crear formulario de registro con validaciones de correo y contraseña. | Herramienta de desarrollo frontend, base de datos, servidor. | Semana 5 | Matias Marchant. | Ninguna. | Completado | Ninguna |
| Desarrollo del módulo Publicador de prácticas | Diseñar formulario para que empresas publiquen prácticas. | formularios dinámicos. | Semana 6 | Adan Sagurie | Ninguna. | Completado | Buscador de práctica |
| Módulo de Visualización de postulados | Mostrar lista de postulantes asociados a una práctica. | Base de datos de postulaciones. | Semana 6-7 | Adan Sagurie y Matias Marchant | Ninguna | Completada | Ninguna |
| Módulo de Búsqueda de prácticas (practicante) | Permitir al practicante buscar prácticas por palabra clave | Motor de búsqueda, base de datos de prácticas, componentes de filtro. | Semana 6-7 | Adan Sagurie | Ninguna | Completada | Ninguna |
| Módulo del Área de capacitación (capacitador) | Implementar inicio de sesión del capacitador y opción de agendar capacitaciones. | Base de datos de postulantes, formulario de agendamiento, calendario interactivo. | Semana 7-8 | Matias Marchant | Ninguna | Completada | Ninguna |
| Vista SuperAdmin | Implementar inicio de sesión del SuperAdmin | Control total de todo. | Semana 12 | Adan Sagurie | Ninguna | Pendiente | Ninguna |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Los factores que han facilitado este trabajo fueron: las charlas con los profesores y la distribución de las tareas. Los factores que más nos han dificultado el desarrollo son el entendimiento total de lo que se necesita hacer y lo que debía tener la página, pero todo eso se soluciono mediante las charlas y la investigación.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se ajustó la tarea del SuperAdmin a la semana 12 y las vistas responsive a las semanas 12 y 13.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La actividad que no hemos iniciado aún es la vista responsive, esto no lo hemos iniciado aún porque queríamos tener la página 100% funcional, por eso lo dejamos para las semanas finales. En cuanto a las actividades retrasadas tenemos la vista SuperAdmin, porque decidimos enfocarnos primero en las otras funcionalidades de las empresas y los practicantes.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.