PLANILLA RESUMEN DEL PROYECTO

# NOMBRE DEL PROYECTO                                                            CLIENTE DEL PROYECTO          	                             STAKEHOLDER DEL PROYECTO

| SimuTech | Empresas TI | Empresas TI |
| --- | --- | --- |

| RESUMEN DEL PROYECTO | Las empresas TI que brindan servicios de desarrollo y mantención de sistemas como outsourcing contratan muchos estudiantes en práctica para armar equipos de proyecto para cubrir la demanda de la industria. En este contexto es que se necesita llevar un proceso de contratación de muchos informáticos por la alta rotación laboral de estos ante la demanda de los servicios. Este proceso de contratación para la empresa se ha hecho ineficiente y complejo donde además se recibe una gran cantidad de estudiantes practicantes. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO | Diseñar e implementar una plataforma web Responsive para que las empresas TI puedan crear avisos de práctica y los practicantes puedan postular y así ser capacitados por una persona de la misma empresa para poder ser aceptado en esta misma mediante una calificación dada por el capacitador. - Creación de web responsive para empresas y estas puedan crear avisos de prácticas. - Creación de web responsive para practicantes y estos puedan postular a los avisos de prácticas por las empresas. - Creación de la nube en la cual se hospedan las aplicaciones. - Implementar una base de datos en la nube. - Creación de una vista Superadmin para la gestión dentro de las aplicaciones. |  |  |
| ALCANCES DE PROYECTO | que hace? - El sistema operará en una plataforma web responsive. - Las empresas podrán generar postulaciones de prácticas. - Se contará con un sistema de evaluación del practicante por medio del capacitador. - El postulante será notificado por correo para citación a entrevista por parte de la empresa y ser derivado a un capacitador. que no hace? - No contará con IA - Soporte del lenguaje sólo al español inicialmente. - El sistema no contará con videollamadas internas, solo links dados por el capacitador, por ejemplo: zoom. - El sistema no contará con compatibilidad con archivos que no sean pdf. - El sistema no acepta archivos con peso mayor a 1MB - El sistema no genera contratos de práctica, solo valida las postulaciones - El sistema no operará en la nube durante esta etapa, solamente lo hará de manera local. - El sistema por ahora solo será desarrollado con tecnologías dominadas por nosotros. |  |  |
| RESULTADOS CLAVE | - Plataforma web funcional para la gestión de practicantes y administradores. - Cumplimiento del cronograma definido y presupuesto aprobado. - Aceptación del producto. Criterios de Éxito: - Funcionalidad: 100% funcional de las tareas propuestas - Accesibilidad: La web debe ser accesible desde cualquier navegador. - Seguridad: Acceso seguro con datos cifrados. - Usabilidad: Pruebas de usuario con más del 80% de éxito. |  |  |
| LÍNEA DE TIEMPO DEL PROYECTO | - Semana 1 - 4: Documentación, propuesta, diseño y planificación del proyecto. - Semana 5 - 8: Desarrollo de la plataforma web y backend. - Semana 9 - 12: Desarrollo de la web responsive. - Semana 13 - 14: BD y Nube. - Semana 15 - 16: Pruebas. - Semana 17 -18: Entrega final. |  |  |
| EQUIPO DE PROYECTO | NOMBRE | ROL / CARGO | RESPONSABILIDAD |
|  | Matias Marchant | PO/Programador | Identificar los requerimientos exactos y programar la web. |
|  | Adan Sagurie | SCM/Programador | Que todo vaya bien en el proyecto y programar la web. |

| INTERESADOS DEL PROYECTO | NOMBRE | CARGO | RESPONSABILIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Empresas TI | Cliente | Crear avisos de práctica. |
|  | Departamento de RRHH | RRHH | Aceptar o rechazar postulantes. |

| RIESGOS PRINCIPALES | Según Análisis Cuantitativo y Cualitativo del proyecto: - Retraso en aprobación de requerimientos (Impacto: Alto ¦ Probabilidad: Media). - Incompatibilidad con sistemas (Impacto: Alto ¦ Probabilidad: Baja). - Falta de adopción por parte de las empresas (Impacto: Medio ¦ Probabilidad: Media). |
| --- | --- |
| COMENTARIOS Y OBSERVACIONES | El proyecto busca optimizar las postulaciones realizadas por las empresas mediante esta web y los practicantes puedan hacer uso de esta para tener avisos de práctica más global, por lo que se busca que esta solución cumpla con los estándares de seguridad y funcionalidad requeridos, tanto para las empresas como para los practicantes. |